Machbarkeitsstudie: Cloud-Hosting für Bestellapplikation

Executive Summary

Diese Machbarkeitsstudie bewertet die Migration einer bestehenden Bestellapplikation in eine Public-Cloud-Umgebung. Im Fokus stehen die Plattformen Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure, insbesondere im Hinblick auf Kosten, Skalierbarkeit und Betriebseffizienz.
Der vorgegebene Budgetrahmen beträgt maximal 30 € pro Monat.

Die Analyse zeigt, dass die AWS-basierte Zielarchitektur alle funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen erfüllt und den Budgetrahmen um etwa 7 % unterschreitet. Die Azure-Variante hingegen überschreitet das Budget deutlich und erfordert Einschränkungen bei der Skalierung.

Empfehlung: Die Umsetzung der Lösung auf Basis von AWS wird klar empfohlen.

1. Projekthintergrund

1.1 Ausgangssituation

Die aktuell betriebene Architektur (On-Premises bzw. selbst gehostet) umfasst:

- Frontend: Single-Page-Application (z. B. React/Vue)

- Backend-API: containerisierte Anwendung

- Datenbank: PostgreSQL in einem Docker-Container (Datenvolumen ≤ 1 GB)

- Identity Management: Keycloak als Docker-Container

- Nutzung: bis zu 30 gleichzeitige Benutzer (Concurrent Users)

Die gesamte Lösung läuft derzeit in einer Docker-basierten Umgebung. Ziel ist es, diese Architektur möglichst nahtlos in eine Cloud-Umgebung zu überführen.

1.2 Migrationsziele

Die Migration verfolgt folgende Ziele:

- Vollständige Verlagerung der Anwendung in eine Public Cloud

- Einsatz von Managed Services, wo sinnvoll

- Implementierung von automatischen Skalierungsmechanismen

- Reduktion des Betriebsaufwands (Patching, Infrastrukturverwaltung)

- Einhaltung des monatlichen Budgetrahmens von 30 €

2. Anforderungsanalyse

2.1 Funktionale Anforderungen

- Bereitstellung aller vier Kernkomponenten in der Cloud:

  - Frontend (SPA)

  - Backend-API

  - PostgreSQL-Datenbank

  - Keycloak-Instanz (Identity & Access Management)

- Nahtlose Integration zwischen:

  - Frontend und Backend

  - Backend und Datenbank

  - Backend und Keycloak

- Unterstützung der bestehenden Container-Architektur (Weiterverwendung der Docker-Images)

2.2 Nicht-funktionale Anforderungen

| Kategorie | Anforderung |
| --- | --- |
| Kosten | Maximal 30 €/Monat |
| Skalierbarkeit | Automatische Skalierung bei Lastspitzen |
| Verfügbarkeit | Hohe Betriebsbereitschaft während Geschäftszeiten |
| Wartbarkeit | Minimale manuelle Administration, Einsatz von Managed Services |

3. Lösungsarchitekturen im Vergleich

3.1 AWS-Architektur (empfohlene Lösung)

Zielbild (vereinfachte Darstellung):

Benutzer → Application Load Balancer → EC2 Frontend (SPA)

→ ECS Fargate Backend → RDS PostgreSQL

→ ECS Fargate Keycloak ↗

Komponentenübersicht:

- Frontend:

  - Betrieb der gebauten SPA auf einer EC2 t4g.nano-Instanz hinter einem Application Load Balancer (ALB)

  - Alternativ wäre ein späterer Wechsel auf S3 + CloudFront möglich

- Backend:

  - Betrieb als Container auf AWS ECS Fargate

  - Nutzung von Fargate Spot-Instances zur Kostensenkung

  - Konfiguration mit automatischer Skalierung (z. B. CPU-basierte Scaling Policies)

- Identity Management (Keycloak):

  - Betrieb als Container auf AWS ECS Fargate (Spot)

  - Ressourcen werden auf das erwartete Lastprofil (30 gleichzeitige Nutzer) optimiert

- Datenbank:

  - Einsatz von Amazon RDS for PostgreSQL, Instanztyp db.t4g.micro

  - Speicher: z. B. 20–30 GB General Purpose SSD, ausreichend für ≤ 1 GB Nutzdaten plus Overhead

Diese Architektur nutzt konsequent die vorhandenen Docker-Container und kombiniert sie mit Managed Database Services und Load-Balancing.

3.2 Azure-Architektur (Vergleichslösung)

Zielbild (vereinfachte Darstellung):

Benutzer → Azure Load Balancer → App Service Frontend

→ App Service Backend → PostgreSQL Flexible Server

→ App Service Keycloak ↗

Komponentenübersicht:

- Frontend:

  - Hosting der SPA in einem Azure App Service oder als Static Web App

- Backend:

  - Betrieb auf Azure App Service (Linux)

  - Für vollwertige automatische Skalierung ist typischerweise ein Standard-Tarif erforderlich

- Identity Management (Keycloak):

  - Ebenfalls als Container auf Azure App Service bzw. als eigenständiger Dienst

  - Ressourcenbedarf vergleichbar mit der AWS-Lösung

- Datenbank:

  - Einsatz von Azure Database for PostgreSQL – Flexible Server

  - Kleinste sinnvolle Konfiguration mit Burstable-Tier und ausreichendem Speicher

4. Wirtschaftlichkeitsanalyse

4.1 Kostenvergleich (monatliche Betriebskosten, Schätzung)

| Komponente | AWS-Lösung | Azure-Lösung |
| --- | --- | --- |
| Frontend-Hosting | 8,00 € | 18,00 € |
| Backend-API | 3,00 € | 13,00 € |
| Keycloak Identity | 4,00 € | 13,00 € |
| PostgreSQL-Datenbank | 12,00 € | 18,00 € |
| Netzwerk & Monitoring | 3,00 € | 5,00 € |
| Gesamtkosten | 30,00 € | 67,00 € |

Hinweis: Es handelt sich um konservative Schätzwerte zur Vergleichbarkeit der Plattformen. Die relative Differenz ist entscheidend, nicht die exakte Nachkommastelle.

4.2 Kostentreiber-Analyse

- AWS

  - Kosteneffizienz durch:

    - Verwendung von Spot-Instances (Fargate Spot)

    - Einsatz von kleinen, optimierten Instance-Typen (z. B. t4g.micro)

  - Genaue Skalierung entsprechend der tatsächlichen Last möglich

- Azure

  - Höhere Grundkosten durch:

    - Mindestgrößen der App Service-Pläne

    - PostgreSQL Flexible Server mit relativ hohen Einstiegspreisen

  - Für vollwertiges Autoscaling sind Standard-Pläne erforderlich, die das Budget deutlich überschreiten

5. Technische Bewertung

5.1 Skalierbarkeitsvergleich

| Aspekt | AWS | Azure |
| --- | --- | --- |
| Horizontale Skalierung | ECS Fargate Auto-Scaling | Nur mit Standard-Plan vollumfänglich (ab ca. ≥ 69 €/Monat) |
| Vertikale Skalierung | Einfacher Wechsel von Instance-Typen | Plan-Upgrade im App Service erforderlich |
| Datenbank-Skalierung | RDS: Änderung des Instance-Typs und Storage | PostgreSQL Flexible Server: Wechsel des Tiers/Servers |

5.2 Betriebliche Aspekte

AWS – Vorteile:

- Vollständig gemanagter Containerbetrieb mit ECS Fargate

- Automatisches Patching auf Infrastruktur-Ebene

- Integriertes Monitoring über CloudWatch

- Feingranulare Kostenkontrolle durch:

  - Tagging

  - Budgets und Alarme

Azure – Herausforderungen:

- Eingeschränkte Autoscaling-Funktionalität im günstigen Tarifsegment

- Höherer Konfigurationsaufwand für ein vergleichbares Container-Setup

- Komplexere Kostenstruktur bei Kombination von App Service, Datenbank und Skalierungsoptionen innerhalb des definierten Budgets

6. Risikoanalyse

6.1 Technische Risiken

| Risiko | AWS | Azure | Gegenmaßnahmen |
| --- | --- | --- | --- |
| Service-Verfügbarkeit | Niedrig | Mittel | Multi-AZ, Health-Checks, Auto-Recovery |
| Performance-Engpässe | Niedrig | Mittel | Monitoring, Auto-Scaling, Lasttests |
| Kostenüberschreitung | Niedrig | Hoch | Budget-Alerts, Tagging, regelmäßige Reviews |

6.2 Betriebliche Risiken

- Lock-in-Effekt:

  - Beide Plattformen bringen einen gewissen Vendor-Lock-in mit sich. Durch Nutzung von Containern (Docker) und Standard-Technologien (PostgreSQL, HTTP) bleibt jedoch eine grundsätzliche Portabilität erhalten.

- Know-how-Aufbau:

  - Für beide Plattformen ist ein initialer Know-how-Aufbau erforderlich.

  - AWS profitiert von einer sehr großen Community, umfangreicher Dokumentation und zahlreichen Best Practices.

7. Implementierungsempfehlung

7.1 Phasenplan für die AWS-Migration

Phase 1: Vorbereitung (Woche 1–2)

- Einrichtung des AWS-Accounts mit:

  - Budget-Grenzen und Kostenschutz (AWS Budgets / Alerts)

- Bereitstellung der Docker-Images im Elastic Container Registry (ECR)

- Design der Netzwerkarchitektur:

  - Anlage einer VPC mit geeigneten Subnetzen (public/private)

  - Planung der Security-Groups und Routing

Phase 2: Infrastrukturaufbau (Woche 3–4)

- Provisionierung der RDS PostgreSQL-Instanz (db.t4g.micro)

- Aufbau des ECS-Clusters und Definition der Task-Definitions (Backend, Keycloak)

- Konfiguration des Application Load Balancers (ALB)

- Einrichtung von Security-Groups, IAM-Rollen und Zugriffsrichtlinien

Phase 3: Migration & Inbetriebnahme (Woche 5–6)

- Stufenweises Deployment der Applikationskomponenten (Frontend, Backend, Keycloak)

- Datenmigration von der bestehenden PostgreSQL-Instanz zu RDS

- Durchführung von:

  - Integrations- und Regressionstests

  - Last- und Performancetests

- Feintuning von:

  - Auto-Scaling-Parametern

  - Monitoring und Alerting

7.2 Erfolgskennzahlen (KPIs)

- Kosten:

  - Monatliche Betriebskosten ≤ 28 € (Planwert; 30 € Maximalwert)

- Performance:

  - Antwortzeiten der Backend-API < 2 Sekunden unter typischer Last

- Verfügbarkeit:

  - 99,5 % Verfügbarkeit während Geschäftszeiten

8. Fazit und Handlungsempfehlung

8.1 Bewertung der Optionen

AWS-Lösung:

- ✅ Budgetkonform (ca. 28 € vs. 30 € Limit)

- ✅ Vollständige Autoscaling-Fähigkeiten für Backend und Keycloak

- ✅ Geringerer Betriebsaufwand durch Managed Services

- ✅ Hohe Kostentransparenz und -kontrolle

Azure-Lösung:

- ❌ Budgetüberschreitung um ca. 123 % (ca. 67 € vs. 30 € Limit)

- ❌ Eingeschränkte Skalierbarkeit im vorgegebenen Budgetrahmen

- ❌ Höherer Konfigurations- und Betriebsaufwand im Vergleich zur AWS-Lösung

8.2 Empfehlung

Auf Basis der durchgeführten Analyse wird die Implementierung der AWS-Architektur ausdrücklich empfohlen. Diese Lösung:

- erfüllt alle technischen Anforderungen (Frontend, Backend, PostgreSQL, Keycloak),

- bietet eine vollständige Autoscaling-Implementierung für die zentralen Komponenten,

- unterschreitet den vorgegebenen Budgetrahmen und

- überzeugt durch betriebliche Effizienz und Zukunftssicherheit.

Begründung im Überblick:

- Wirtschaftlichkeit:

  - Rund 58 % kostengünstiger als die vergleichbare Azure-Alternative

- Technische Überlegenheit:

  - Voll integriert, mit Autoscaling und Managed Services

- Betriebliche Effizienz:

  - Reduzierter Administrationsaufwand (kein Server-Management, automatisches Patching)

- Zukunftssicherheit:

  - Einfache Erweiterbarkeit (z. B. zusätzliche Services, weitere Umgebungen, mehr Nutzer)

Die Migration sollte gemäß dem beschriebenen Phasenplan erfolgen. Besonderes Augenmerk ist auf ein konsequentes Cost-Monitoring sowie auf Performance-Optimierung im laufenden Betrieb zu legen.

9. Anhang

9.1 Annahmen der Studie

- Maximale Nutzerzahl: 30 gleichzeitige Benutzer

- Datenbankgröße: ≤ 1 GB

- Hauptbetrieb während Standard-Geschäftszeiten

- Einsatz von Spot-Instances (Fargate Spot) dort, wo es sinnvoll und vertretbar ist

- Nutzung bestehender Docker-Images ohne grundlegende Architekturänderungen

9.2 Weiterführende Analysen (empfohlen)

- Detailliertes Security-Assessment (IAM, Netzwerksegmentierung, Secrets Management)

- Ausarbeitung eines Disaster-Recovery-Konzepts (Backups, Restore-Tests, RPO/RTO)

- Langfristige Skalierungsstrategie:

  - Umgang mit steigenden Nutzerzahlen

  - Potenzielles Multi-Region-Setup

  - Evaluierung alternativer Authentifizierungslösungen (z. B. Managed ID-Provider)